|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA TRAMOS VIALES URBANOS DE CABECERA MUNICPAL EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO** | | | | | |
| **CANT** | **CONCEPTO** | **V/ UNIT** | **TIEMPO** | **DEDICACION** | **VALOR PARCIAL ($)** |
| **(MES)** | **(MES)** | **(MES)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4) = (1)\*(2)\*(3)** |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | |
|  | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | |
| 1 | Director de Interventoría | 4.000.000 | 3,00 | 30% | 3.600.000,00 |
| 1 | Residente de Interventoría | 3.000.000 | 3,00 | 100% | 9.000.000,00 |
|  | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | |
| 1 | Auxiliar administratvo | 1.300.000 | 3,00 | 100% | 3.900.000,00 |
|  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | **16.500.000,00** |
| FACTOR PRESTACIONAL (6) | | | | 1,80 |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) \* (6) = (A)** | | | | **29.700.000,00** |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | |
| 1 | Alquiler vehículos | 1.500.000 | 3,00 | 100% | 4.500.000,00 |
| 1 | Ensayos de Laboratorio | 1.500.000 | 3,00 | 100% | 4.500.000,00 |
| 1 | Asesoria de topografia (Incluye equipo) | 3.000.000 | 3,00 | 100% | 9.000.000,00 |
| 1 | Arriendo de Oficina (incluye servicios públicos) | 1.000.000 | 3,00 | 100% | 3.000.000,00 |
| 1 | Papelería, fotocopias, informes, planos, otros | 600.000 | 3,00 | 50% | 900.000,00 |
| 1 | Costos bancarios y financieros | 320.000 | 3,00 | 50% | 480.000,00 |
| 1 | Asesoría laboral legal y Jurídica | 1.300.000 | 3,00 | 100% | 3.900.000,00 |
| 1 | Asesoria Ambiental | 1.300.000 | 3,00 | 100% | 3.900.000,00 |
| 1 | Asesoria contable y financiera | 1.300.000 | 3,00 | 100% | 3.900.000,00 |
| 1 | Imprevistos | 3.000.000 | 3,00 | 3% | 270.000,00 |
| 1 | Garantías del contrato (Pólizas 2% Aprox) |  | | | 235.600,00 |
|  | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (4) = (B)** | | | | **34.585.600,00** |
| **ESTAMPILLAS E INDUSTRIA Y COMERCIO** | | | | | |
| 1 | Estampilla Pro Adulto Mayor (4% del valor total) |  | | | 4.389.081,00 |
| 1 | Estampilla Pro Cultura (1% del valor total) | 1.097.270,00 |
| 1 | Estampilla Pro Uniamazonía (0.5% del valor total) | 548.635,00 |
| 1 | Estampilla Pro deporte (2.0% del valor total) | 2.194.540,00 |
| 1 | Estampilla Pro electrificacion (1.0% del valor total) | 1.097.270,00 |
|  | Estampilla Pro Justicia Familiar (2.0% del valor total) | 2.194.540,00 |
| 1 | Retención en la fuente ICA (0.8% del valor total) | 877.816,00 |
|  | **TOTAL ESTAMPILLAS E INDUSTRIA Y COMERCIO = SUMATORIA DE (4) = (C)** | | | | **12.399.152,00** |
|  | | | | | |
| **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C)= (D)** | | | | | **76.684.752,00** |
| 1 | Honorarios (Utilidad del consultor) (E) |  | | | 19.171.188,00 |
| IVA = 19% \* ((D)+ (E)) = (F) | | | | | 18.212.629,00 |
|  | | | | | |
| **VALOR TOTAL = (D) + (E) + (F) = (G)** | | | | | **114.068.569,00** |